김환태  https://www.linkedin.com/in/hwan-tae-kim-6651663a/

# 활동 내용 정리(오프라인: 2025-11-17)

## 1. 주제

AI 기반 학습 관리 시스템(LMS) 내 PBL(문제기반학습) 모듈 개발 프로젝트 방향성 점검 및 기술 지원 논의

## 2. 회의 내용

금번 멘토링 세션에서는 멘토와 팀 소개를 시작으로, 현재 진행 중인 프로젝트 내용을 전반적으로 리뷰하고 다음과 같은 핵심 개선 방향 및 지원 방안을 논의했습니다.

### 프로젝트 개선 및 방향 설정

- 프로젝트 범위 한정: 대상 업무 영역을 구체화하고, 프로젝트 범위를 오픈소스 또는 상용 LMS에 연동 가능한 PBL 모듈 개발로 한정하는 것을 논의 하였습니다. 이번 스프린트의 목표는 최소한의 UI를 갖춘 데모(DEMO) 개발로 설정하는 것이 협의되었습니다.

- 컨텐츠 관리 전략: AI가 생성하는 컨텐츠에 전적으로 의지하기보다, 제공되는 전문 컨텐츠를 별도 저장소(벡터 데이터베이스 또는 외부 저장소)에 저장하여 컨텐츠의 신뢰도를 확보하는 방안을 논의했습니다.

- 피드백 사이클 구축: 활동 기록, 직접 설문, 문제 풀이 이력 등을 활용하여 학습 추적(Learning Trace), 반영, 개선으로 이어지는 피드백 사이클을 고려해야 함을 강조했습니다.

### 기술 및 지원 논의

- 기반 기술 소개: RAG(Retrieval-Augmented Generation) 프로세스 전반과 Gen AI SDK의 활용 방안을 소개하였으며, 최신 AI 서비스인 Gemini Enterprise 관련 DEMO와 Databricks의 주요 RAG 예시 코드 검토를 통하여 관련 기술 이해도를 높일 수 있었습니다.

- 기술 및 인프라 지원: GCP 관련 주요 기술적 가이드(Gen AI SDK, Vertex AI 등) 및 Google Cloud 무료 옵션에 대한 링크 소개가 이루어졌으며, 필요시 관련 교육 자료를 제공하기로 협의 했습니다.

## 3. 교육생들의 개선방안 (액션 플랜)

팀은 논의된 내용을 바탕으로 프로젝트의 효율성과 결과물의 완성도를 높이기 위해 다음과 같은 개선 및 실행 방안을 추진합니다.

- 개발 범위 확정: LMS 내 PBL 모듈 개발로 범위를 확정하고, 최소 기능 제품(MVP)으로서 최소 UI 데모를 이번 스프린트 내에 구현 완료한다.

- 컨텐츠 확보: 신뢰도 높은 학습 경험 제공을 위해 전문 컨텐츠를 확보하고, 이를 활용하기 위한 별도 컨텐츠 저장소(DB 또는 저장소소) 구조를 설계 및 구축한다.

- 학습 분석 시스템 설계: 활동 기록, 설문 데이터, 이력 데이터 등을 수집 및 분석하여 학습자에게 맞춤형 학습 분석 결과 또는 개선된 학습 플랜을 제안하는 피드백 사이클을 시스템에 반영한다.(구현이 어려울 경우 기획까지 진행)

- 기술 환경 설정 및 학습: GCP Gen AI SDK, Vertex AI 등의 기술 가이드를 적극 활용하여 RAG 프로세스 기반 기술 환경을 구축하고, GCP 및 관련 무료 서비스를 활용하여 개발을 가속화한다.

- 차후 멘토링 준비: 논의된 개선사항을 반영하여 다음 멘토링 세션(19일 수요일, 23일 일요일)에서 구체적인 진행 상황을 공유할 수 있도록 준비한다.

차후 일정

- 19일(수) 19:30 ~ 21:30 온라인 멘토링  / https://meet.google.com/bns-gray-uhs

- 23일(일) 16:00 오프라인 멘토링 / 회의실 확보 필요

--------

참고 링크

요청자료 공유 폴더: 이곳을 통하여 각종 자료 공유

https://drive.google.com/drive/folders/1Om5qah7wmUti5TCAgyviiF6Q2SDEJL2x?usp=sharing

Databricks 무료 버전: 공유폴더의 zip 파일을 업로드 하여 학습하기 위한 용

https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/databricks/getting-started/free-edition

Google Cloud 무료 옵션 정보 홈페이지
https://cloud.google.com/free?hl=ko

추천 시스템 소개

https://youtu.be/H4VCT395o8k

--------

# 활동 내용 정리(오프라인: 2025-11-19)

## 1. 주제

AI 기반 학습 관리 시스템(LMS) 내 PBL(문제기반학습) 모듈 개발 프로젝트 방향성 점검 및 기술 지원 논의

## 2. 회의 내용

이번 미팅에서는 신규 참여 멤버 소개와 함께 프로젝트의 핵심 구현 방향 및 기술 활용 방안에 대해 심도 있게 논의했습니다.

- 구현 범위 조정: 멘토의 제안에 따라 구현 범위를 축소하고, 다양한 파이썬 자료를 활용한 RAG 모델 구현에 집중하며, 향후 다른 분야로의 확장성을 확보하기로 결정했습니다.

- RAG 자료 준비: RAG 구현을 위한 파이썬 관련 PDF 자료를 수집하여 Google 저장소 내 지정 위치에 업로드하기로 했습니다.

- 코딩 공수 절감: 오픈소스 LMS 솔루션(예: Moodle)을 활용하여 코딩 공수를 최소화하고, LMS 포맷에 맞춘 코스 콘텐츠 및 평가 문제 생성 및 가능하면 업로드 API 사용 모듈 개발에 집중하기로 논의했습니다.

- 피드백 루프 설계: 이전 학습 결과를 프롬프트에 추가하여 다음 학습 단위 생성에 활용하는 피드백 루프 도입을 결정했습니다. 피드백 유형(진도율, 성적, 사용시간, 설문 등) 및 LLM을 활용한 피드백 생성 방안에 대한 아이디어를 공유했습니다.

- AWS 활용 방안 (GCP 전환 제안): AWS 대신 GCP Cloud Run과 Vertex AI Studio를 활용하여 프롬프트 개발 및 배포를 진행하는 방안이 제안되었으며, Google Gen AI SDK 사용이 권고되었습니다.

- MVP 핵심 가치: AI 기반 맞춤 학습 계획 및 피드백을 통한 정량/정성 평가 및 개선 계획 제공에 집중하고, RAG 임베딩보다 정교한 프롬프트 개발과 프로세스 설계에 우선순위를 두는 것이 가이드 되었습니다.

- 기술 소개: Google Gen AI SDK(Search Tool, Function Calling) 예제 코드 및 Vertex AI Studio 활용법에 대한 설명이 진행되었습니다.

## 3. 교육생들의 개선방안 (액션 플랜)

팀은 논의된 내용을 바탕으로 프로젝트의 효율성과 결과물의 완성도를 높이기 위해 다음과 같은 개선 및 실행 방안을 추진합니다.

- 개발 범위 확정: LMS 내 PBL 모듈 개발로 범위를 확정하고, 최소 기능 제품(MVP)으로서 최소 UI 데모를 이번 스프린트 내에 구현 완료한다.

- 컨텐츠 확보: 신뢰도 높은 학습 경험 제공을 위해 파이썬 전문 컨텐츠(pdf)를 확보하고, 이를 활용하기 위한 별도 컨텐츠 저장소를 설계 및 구축한다.

- 학습 분석 시스템 설계: 활동 기록, 설문 데이터, 이력 데이터 등을 수집 및 분석하여 학습자에게 맞춤형 학습 분석 결과 또는 개선된 학습 플랜을 제안하는 피드백 사이클을 시스템에 반영한다.(구축이 기한 내에 어려울 경우 기획 까지)

- 기술 환경 설정 및 학습: GCP Gen AI SDK, Vertex AI 등의 기술 가이드를 적극 활용하여 RAG 프로세스 기반 기술 환경을 구축하고, GCP를 활용하여 개발을 가속화한다.

- 차후 멘토링 준비: 논의된 개선사항을 반영하여 다음 멘토링 세션(23일 일요일)에서 구체적인 진행 상황을 공유할 수 있도록 준비한다.

차후 일정

- 23일(일) 16:00 오프라인 멘토링 / 회의실 확보 필요

--------

상담 및 지원 요청 사항은 아래에 이어서 계속 작성해 주세요!

<작성>

</작성>